**VI – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO**

 **OBJETIVO:**

Definir os critérios a serem adotados durante as medições dos serviços executados pelo CONTRATADO em conformidade com o Memorial Descritivo dos Serviços, demais documentos contratuais e itens da [Planilha de Preços Unitários (](file:///C%3A/Documents%20and%20Settings/requena/Configura%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%B5es%20locais/Temporary%20Internet%20Files/ANEXO%20VII/ANEXO%20VII%20-%20PLANILHA%20DE%20PRE%C3%83%C2%87OS%20UNIT%C3%83%C2%81RIOS.xls)PPU), conforme descrito a seguir:

|  |
| --- |
| **ITENS DA PPU** |
| 1 | Projeto de ramais de distribuição de gás natural 10% (dez por cento) após a apresentação do projeto básico;10% (dez por cento) após a aprovação do projeto básico;25% (vinte e cinco por cento) após apresentação do projeto executivo;35% (trinta e cinco por cento) após aprovação do projeto executivo;10% (dez por cento) após a apresentação do *Data Book*;10% (dez por cento) após a aprovação do *Data Book*; |
| 2 |  Projetos de Infraestrutura de Estação de Redução de Pressão de Gás Natural10% (dez por cento) após a apresentação do projeto básico;10% (dez por cento) após a aprovação do projeto básico;25% (vinte e cinco por cento) após apresentação do projeto executivo;35% (trinta e cinco por cento) após aprovação do projeto executivo;10% (dez por cento) após a apresentação do *Data Book*;10% (dez por cento) após a aprovação do *Data Book*; |
| 3 | Adequação de projetos para obtenção de aprovação, autorizações e licenças junto aos órgãos competentes, Concessionárias e Terceiros50% (cinquenta por cento) após apresentação do projeto;50% (cinquenta por cento) após aprovação, autorizações e licenças do projeto; |